PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	1

Nazwa:	Wdrożenie systemu telefonii IP w CallCenter Poland SA

Sponsor:	Prezes firmy

Inicjujący projekt:	Dyrektor Działu Technicznego

E-Project Manager:	Dyrektor Sekcji IT

Kierownik Projektu:	Kierownik odpowiedzialny za IT

Opracowali:	Michał Wierzbicki

Grzegorz Ciołek

Krzysztof Brzeziński

Data:	27.03.2006

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	3

8	Korzyści z realizacji projektu	3

9	Identyfikacja ryzyk	3

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	7

14.1	WBS + harmonogram	7

14.2	Punkty kontrolne	7

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	7

14.4	Tolerancja	8

14.5	Zarządzanie zmianą	8

15	Plan komunikacji	8

16	Budżet i wymagania finansowe	8

# Cel dokumentu

Projekt jest realizowany w wyniku zwiększających się kosztów telekomunikacyjnych, a także odpowiedzią na założenia rozwojowe firmy ustalone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Projekt w całości zostanie zlecony firmie zewnętrznej – podwykonawcy- specjalizującej się w wdrożeniach systemów VoIP. Środki na realizację projektu pochodzą z kredytu rozwojowego zaciągniętego przez firmę w komercyjnym banku.

# Kontekst projektu

Poziom cen na rynku usług telekomunikacyjnych operatorów krajowych jest bardzo wysoki, a generowane przez połączenia telefoniczne koszty utrudniają dalszy rozwój firmy. Ta sytuacja skłoniła dział techniczny do inicjacji projektu.

# Cele projektu

Celem projektu jest znaczne zmniejszenie kosztów połączeń telefonicznych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Tanie rozmowy międzynarodowe umożliwią nam oferowanie swoich usług telemarketingowych poza krajem.

# Zakres projektu

Projekt zakłada:

- implementacje bramek VoIP w każdym oddziale firmy

- zastosowanie centrali PBX(telefonia hybrydowa) w celu zachowania dotychczasowych numerów telefonów

- wdrożenie oprogramowania zarządzającego bazą kontaktów oraz umożliwiającego wykonywanie połączeń telefonicznych

- dostosowanie stanowisk telemarketerów do technologii VoIP

# Produkty projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt, jakim jest system telefonii VoIP dla CallCenter Poland SA. Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system telefoniczno- informatyczny udostępniony pracownikom firmy. Projekt wymaga także przeszkolenia personelu.

# Ograniczenia

W projekcie nie uwzględniamy zmiany dostawcy internetu, a także modyfikacji infrastruktury informatycznej ( serwery, łącza, kable). Wyjściowym ograniczeniem projektu jest pozostawienie istniejącej sieci LAN.

# Założenia

Projekt realizowany jest przy pomocy własnych środków, można go podzielić na następujące etapy :

- Wdrożenie infrastruktury technicznej

- Implementacja oprogramowania

- Dokumentacja projektu

# Korzyści z realizacji projektu

zmniejszenie kosztów miesięcznych

usprawniona komunikacja w organizacji

wzrost produktywności pracowników

# Identyfikacja ryzyk

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu projektu. | 3 | 2 |
| 1.20 |  | Redukcja środków pieniężnych | 2 | 3 |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  | Przekroczenie wyznaczonego terminu | 2 | 5 |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  | Utrata poparcia sponsora | 1 | 5 |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  | Rezygnacja Kierownika Projektu | 2 | 2 |
| 4.20 |  | Rezygnacja pracownika Działu IT | 1 | 2 |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  | Nierzetelność lub rezygnacja firmy zewnętrznej | 2 | 4 |

# Struktura Organizacyjna Projektu

Prezes CallCenter Poland SA

Dyrektor Działu Technicznego

Dyrektor sekcji IT

Kierownik odpowiedzialny za IT

Pracownicy CallCenter Poland SA

Firma zewnętrzna

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor Prezes | - zapewnienie poparcia dla projektu |  |
|  | Komitet sterujący Sponsor, Dyrektor IT, Kierownik IT | - podejmowanie strategicznych decyzji projektu |  |
|  | Executive Project Manager (klient) Dyrektor IT | - polityka okołoprojektowa, wspiera kierownika projektu przy waznych decyzjach, kontakt z komitetem sterującym |  |
|  | Project Manager Kierownik odpowiedzialny za IT | - Nadzór nad realizacją |  |
|  | Project Manager (Partner) | - realizacja produktów projektu w określonym czasie i zasoby w określonym zakresie |  |
|  | Biuro projektu Sekretarz Departamentu IT | - prowadzenie dokumentacji projektowej, dba o jej kompletność kompletność |  |
|  | Kontrola jakości Firma zewnetrzna | - kontrola jakości produktu zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami jakości |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu Pracownicy sekcji IT | - terminowa realizacja zadań |  |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu | - pracownicy naszej firmy - telemarketerzy |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

| Kontroler jakości Kierownik zespołu testerów firmy zewnętrznej | Odpowiedzialny za: Weryfikację, czy produkty spełniają postawione im kryteria, kontrola jakości na każdym etapie wdrażania systemu |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów: - Szef zespołu programistów - Szef zespołu testerów | Odpowiedzialni za: Jakość produktów |
| Project Manager: Dyrektor Działu IT | Odpowiedzialny za: odpowiada za kryteria jakości |

# Kryteria Akceptacji (dot. Produktu każdego etapu)

| LP. | Etap | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Określenie zakresu | poprawne ustalenie zakresu, zapewnienie sponsorowania i wstępnych zasobów projektu. | Dyrektor Sekcji IT, Kierownik odpowiedzialny za IT, Dyrektor Działu Technicznego |
| 2 | Analiza/wymagania programowe | kompletna specyfikacja potrzeb, wstępna specyfikacja modułów technicznych, zasobów. | Kierownik odpowiedzialny za IT, Pracownicy Działu IT |
| 3 | Projektowanie | poprawna specyfikacja funkcjonalnych modułów technicznych | Dyrektor Działu Technicznego Pracownicy działu IT |
| 4 | Opracowywanie | Kompletny system telefonii VoIP | Firma zewnętrzna |
| 5 | Testowanie | plany testowania, określone różnice | Kierownik zespołu testerów firmy zewnętrznej |
| 6 | Szkolenie | plany szkoleń, materiały, studium przydatności szkolenia | Firma zewnętrzna Pracownicy Działu IT, Telemarketerzy |
| 7 | Dokumentacja | kompletność dokumentacji | Kierownik odpowiedzialny za IT, Pracownicy Działu IT, Firma zewnętrzna |
| 8 | Pilotaż | poprawne działanie programu na danych testowych | Firma zewnętrzna, Telemarketerzy |
| 10 | Przegląd po wdrożeniu | stworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Kierownik odpowiedzialny za IT, Pracownicy Działu IT, Firma zewnętrzna |

# Plan projektu

## Harmonogram

Wykres Ganta

## Punkty kontrolne

- Zatwierdzenie koncepcji

- Podpisanie umowy kredytowej

- Podpisanie umowy z firma inst. VIP

- Zakończenie fizycznych prac wdrożeniowych

- Testy końcowe potwierdzające zdobytą wiedzę

- Ukończenie fazy testów

- Opijamy (formalnie impreza zakładowa)

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 | Dyrektor Sekcji IT | 1 |
| 1.2 | Dyrektor Działu Technicznego | 1 |
| 1.3 | Kierownik odpowiedzialny za IT | 1 |
| 1.4 | Pracownicy Działu IT | 7 |
| 1.5 | Telemarketerzy | 30 |
| 1.6 | Firma zewnętrzna | 1 |
| 1.7 | Sekretarka Dyrektora Sekcji IT – niezła laska | 1 |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 | Komputer | 40 |
| 2.2 | Bramka VoIP | 2 |
| 2.3 | Telefony VoIP | 35 |
| 2.4 | Centrala PBX | 1 |
| 2.5 | Serwer | 2 |
| 2.6 | Skrzynka Wódki | 2 |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 | Biuro projektowe | 1 |
| 3.2 | Cele Telemarketerów | 30 |
| 3.2 | Serwerownia | 1 |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet | 100000 |
| 4.2 | Łapówki | 15000 |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 | Firma Zewnętrzna | 1 |
| 5.2 | Sekretarka Dyrektora Sekcji IT – niezła laska | 1 |

## Tolerancja

Finansowa, czasowa, ryzyka (10%)

## Zarządzanie zmianą

Zgodnie z procedurą zarządzania zmianą.

# Plan komunikacji

| Od | Do | Częstotliwość | Forma | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik odpowiedzialny za IT | Dyrektor Sekcji IT | Raz w tygodniu | Raport o stanie wykonania | E-Mail |
| Firma zewnętrzna VoIP | Kierownik odpowiedzialny za IT | Raz w tygodniu | Pisemne karty kontrolne | Wydruk |
| Kierownik odpowiedzialny za IT | Firma zewnętrzna VoIP | Raz w tygodniu | Pytania i sugestie | E-mail |
| Firma zewnętrzna Kierownik zespołu testerów | Kierownik odpowiedzialny za IT | W zależności od potrzeb | Raport o przeprowadzonych testach | Wydruk |
| Kierownik odpowiedzialny za IT | Firma zewnętrzna Kierownik zespołu testerów | W zależności od potrzeb | Pytania i sugestie | Rozmowa telefoniczna |
| Dyrektor Sekcji IT | Prezes Firmy | Raz w miesiącu | Raport o stanie wykonania | Notatka |

# Budżet i wymagania finansowe

Dostępne środki finansowe – kredyt 100 000

Koszt Firmy zewnętrznej VoIP – 68 000

Koszt pracy testerów – 6.000

Koszt pracy pracowników Działu IT – 20 000

Koszty utrzymania biura projektu – 10.000

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………