Ankieta 1

(dla Kierownika Projektu)

Dotyczy Projektu

Budowa i wdrożenie

Biuletynu Informacji Publicznej

m. st. Warszawy

# Opis projektu

## Kontekst projektu

Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na łatwy dostęp do podstawowych informacji o m.st. Warszawy, co nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Z dnia 8 października 2001r.). Aktualna sytuacja skłoniła biuro prezydenta do inicjacji projektu budowy i wdrożenia nowego publikatora.

## Cele projektu

Celem projektu jest zaspokojenie funkcjonalnych potrzeb klienta (biura prezydenta) w zakresie systemu informatycznego realizującego biuletyn informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy to urzędowy publikator teleinformatyczny. Celem jego budowy jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o m.st. Warszawie, jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje, jednostkach organizacyjnych miasta (np. o ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej itp.) oraz wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy.

## Zakres projektu

W skład projektu wchodzi wykonanie współpracujących ze sobą modułów:

•	Internetowe moduły ogólnodostępne. Moduły te są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu.

•	Intranetowe moduły wewnętrzne (dla około 20 pracowników Urzędu Miasta) umożliwiające redagowanie publikowanych materiałów.

Pod względem funkcjonalności systemu granice projektu stanowią następujące moduły

•	Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

•	Moduł oświadczeń majątkowych

•	Moduł aktów prawnych

•	Moduły administracyjne:

I.	 Zarządzania użytkownikami

II.	 Zarządzanie uprawnieniami

III.	 Zarządzania kartotekami danych

IV. Zarządzania słownikami

Moduły należy wykonać w następującym zakresie:

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

W skład projektu wchodzi też instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

## Produkty projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system informatyczny, w którym informacje zorganizowane są w postaci baz danych i udostępniane w oparciu o mechanizmy baz danych. Wynikiem pośrednim projektu jest implementacja bazy na SZBD (System Zarządzania Bazami Danych) MS SQL Server. Wynikiem końcowym jest zaspokojenie potrzeb biura zlecającego projekt oraz spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

## Ograniczenia

W skład projektu nie wchodzi przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu, zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, zakup dodatkowych licencji oprogramowania oraz uzyskanie pozwoleń biura ochrony. Projekt ogranicza do zaprojektowania systemu, implementacji poszczególnych modułów, instalacji i wdrożenia produktu, przygotowania dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

## Założenia

Projekt realizowany jest przy pomocy własnych środków, można go podzielić na następujące etapy. Pod względem funkcjonalności systemu można go podzielić na następujące moduły:

- Moduły administracyjne

  - Zarządzania użytkownikami

  - Zarządzania uprawnieniami

  - Zarządzania kartotekami danych

  - Zarządzania słownikami

- Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

- Moduł oświadczeń majątkowych

- Moduł aktów prawnych

Moduły powinny być wdrażane w kolejności podanej powyżej, ewentualnie dwa ostatnie moduły mogą być wdrożone równolegle.

## Zakładane korzyści z realizacji projektu

Główną korzyścią płynącą z realizacji niniejszego projektu jest spełnienie określonych wymagań ustawowych. Nie jest to oczywiście jedyny plus tworzonego systemu, kolejnym pozytywną cechą jest ułatwienie dostępu do informacji publicznych dla osób zainteresowanych, a także usprawnienie pracy wewnętrznej urzędu miasta.

## Zakładany Budżet projektu

### Koszty prac projektowych w ramach projektu

| Kolejne Fazy Projektu | Koszty prac zespołu projektowego (w PLN) |
| --- | --- |
| Określenie zakresu | 7000 |
| Analiza/wymagania programowe | 18000 |
| Projektowanie | 20000 |
| Opracowywanie | 20000 |
| Testowanie | 4000 |
| Szkolenie | 5000 |
| Dokumentacja | 10000 |
| Pilotaż | 20000 |
| Rozmieszczanie | 15000 |
| Przegląd po wdrożeniu | 2000 |
| Razem: | 120000 |

### Koszty szkoleń w ramach projektu

| Kolejne Fazy I Etapu | Czas trwania (godz.) / Ilość kursantów | Koszt całościowy |
| --- | --- | --- |
| Moduł CMS | 20/5 | 1500 |
| Moduł aktów prawnych | 20/5 | 1500 |
| Moduł oświadczeń majątkowych | 20/5 | 1500 |
| Moduł administracyjny | 10/2 | 500 |

# Raport z realizacji projektu

## Poziom osiągnięcia celów projektu

| Lp. | Cel | Poziom osiągnięcia celu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Łatwy dostęp do podstawowych informacji o m.st. Warszawy. Dostęp do oświadczeń majątkowych osób zarządzających miastem. Dostęp do aktów prawnych miasta st. Warszawy Podniesienie prestiżu Urzędu Miasta st. Warszawy. | Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. Cel osiągnięty. |  |

## Poziom osiągnięcia zaplanowanych wymiarów projektu (czas, budżet, zakres)

Planowany budżet na prace projektowo - programowe: 70000

Wykonanie budżetu na prace projektowo - programowe: 70000

Planowany budżet na firmy zewnętrzne: 10000

Wykonanie budżetu na firmy zewnętrzne: 10000

Planowany budżet na usługi wdrożeniowe:15000

Wykonanie budżetu na usługi: 15000

Planowany budżet na szkolenia: 5000

Wykonanie budżetu na szkolenia: 5000

Opinia: Projekt nie przekroczył planowanego budżetu.

Planowany zakres projektu:

Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

- Moduł oświadczeń majątkowych

- Moduł aktów prawnych

- Moduły administracyjne:

i.	zarządzania użytkownikami

ii.	zarządzanie uprawnieniami

iii.	zarządzania kartotekami danych

iv.	zarządzania słownikami

Moduły należało wykonać w następującym zakresie:

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

Instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów.

Wykonany zakres projektu:

Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

- Moduł oświadczeń majątkowych

- Moduł aktów prawnych

- Moduły administracyjne:

i.	zarządzania użytkownikami

ii.	zarządzanie uprawnieniami

iii.	zarządzania kartotekami danych

iv.	zarządzania słownikami

Moduły wykonano w następującym zakresie:

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

Produkt zainstalowano i wdrożono, została przygotowana dokumentacja i materiały szkoleniowe oraz przeszkolono 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów.

Opinia: - zakres projektu został spełniony

Planowany czas realizacji projektu: 03-01-2005 - 01.06.2005

Faktyczny czas realizacji projektu: 03-01-2005 - 30.05.2005

Opinia: - wymiar czasu został osiągnięty.

## Prawidłowość prowadzenia dokumentacji projektowej

Dostępna dokumentacja projektowa

| Lp. | Nazwa/Typ dokumentacji | Dostępne [TAK/NIE] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularz B | TAK | Brak |
|  | Plan Projektu | TAK | Brak |
|  | Raporty Tygodniowe | TAK | Brak |
|  | Tabele monitorowania postępu | TAK | Brak |
|  | Dziennik problemów | TAK | Brak |
|  | Końcowy raport | TAK | Brak |
|  | Końcowe rozliczenie projektu | TAK | Brak |
|  | Lista produktów | TAK | Brak |
|  | Lista wykonawców | TAK | Brak |
|  | Dokumentacja do produktów | TAK | Brak |
|  | Protokoły odbioru produktów | TAK | Brak |
|  | Faktury wykonawców | TAK | Brak |
|  | Protokoły odbioru prac | TAK | Brak |

Proszę zamieścić krótką charakterystykę poszczególnych dokumentów:

Formularz B – Dokument inicjujący projekt – zawiera ogólne informacje o projekcie.

Plan Projektu – określenie odpowiedzialności osób oraz terminy wykonania prac przy wykonywaniu projektu.

Raporty Tygodniowe – wykaz postępu prowadzonych prac wyrażony w procentach.

Tabele monitorowania postępu – zbiorcze zestawienie postępu prowadzonych prac.

Dziennik problemów – rejestr trudności, jakie pojawiły się przy prowadzeniu projektu.

Końcowy raport – dokument zawierający podsumowanie prac projektowych.

Końcowe rozliczenie projektu – poświadczenie wykonania prac zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie..

Lista produktów – końcowe produkty projektu.

Dokumentacja do produktów – kompletna dokumentacja techniczna i użytkowa.

Protokoły odbioru produktów – poświadczenie odbioru poszczególnych produktów.

Faktury wykonawców – poświadczenie wpłat / wypłat

Protokoły odbioru prac – poświadczenie wykonania prac

## Prawidłowość przestrzegania procedur projektowych

Projekt prowadzono według metodologii PRINCE2.

## Struktura organizacyjna projektu

Sponsor: Prezydent m. st. Warszawy (Jan Zięba)

Komitet Sterujący: Prezydent m. st. Warszawy (Jan Zięba), Dyrektor BAG (Jan Abacki), Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej (Jan Babacki).

Executive Project Manager: Dyrektor BAG (Jan Abacki)

Kierownik Projektu: Naczelnik Wydziału informatyki Strategicznej (Jan Babacki).

Członkowie Zespołu projektowego:

Analityk (Jan Cabacki)

Deweloper (Jan Dabacki)

Wykładowca (Jan Ebacki)

Wdrożeniowiec (Jan Fabacki)

Programiści (Jan Gagacki, Jan Habacki, Jan Ibacki)

## Ocena wkładu i postaw poszczególnych członków zespołów projektowych

Proszę o ocenę w skali od 1 (min.) do 10 (maks.) przygotowanie do uczestnictwa w projekcie, jak również wkład pracy włożony w realizację projektu przez poszczególne osoby z zespołu projektowego.

Proszę o uzupełnienie poniższej tabeli.

| Lp. | Imię Nazwisko | Stanowisko | Rola pełniona | Ocena przygotowania merytorycznego | Ocena pracy w projekcie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan Zięba | Prezydent | VIP | 9 | 9 |  |
| 2. | Jan Abacki | Dyrektor | Executive Project Manager | 8 | 9 |  |
| 3. | Jan Babacki | Naczelnik | Komitet sterujący | 9 | 10 |  |
| 4 | Jan Cabacki | Analityk | Zespół projektowy | 7 | 10 |  |
| 5 | Jan Dabacki | Deweloper | Zespół projektowy | 10 | 8 |  |
| 6 | Jan Ebacki | Wykładowca | Zespół projektowy | 10 | 10 |  |
| 7 | Jan Fabacki | Wdrożeniowiec | Zespół projektowy | 9 | 9 |  |
| 8 | Jan Gabacki | Programista | Zespół projektowy | 9 | 8 |  |
| 9 | Jan Habacki | Programista | Zespół projektowy | 10 | 6 |  |
| 10 | Jan Ibacki | Programista | Zespół projektowy | 8 | 7 |  |

## Ocena współpracy z partnerami i podwykonawcami

W realizacji projektu brali udział następujący partnerzy:

| Lp. | Nazwa firmy | Rola pełniona w projekcie | Uwagi | Ocena Współpracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Graf-Pol | Przygotowanie grafiki aplikacji | Bardzo ładne wykonanie, lecz niestety nieterminowe. | 4 |
| 2. | Test-Pol | Testowanie aplikacji | Testy wykonane szybko i solidnie | 9 |

## Doświadczenia z realizacji projektu

Zespół wykazał się dużym zrozumieniem, wkładając w każdą powierzoną pracę bardzo dużo trudu, czasu i osobistego zaangażowania. Nie uniknięto, co prawda drobnych opóźnień poszczególnych etapów pracy, lecz nie zaważyło to na końcowym terminie realizacji.

Negatywnym partnerem projektu okazała się firma Graf-Pol, która pomimo perfekcyjnego wykonania powierzonych im prac, niestety dwukrotnie się spóźniała z wykonaniem.

# Wnioski z realizacji projektu

## Powtarzające się problemy

- Nieterminowe realizacja zadań przez zewnętrzną firmę graficzną

- Opóźnienia w tworzeniu poszczególnych modułów projektu

## Stwierdzone uchybienia i zagrożenia

- Opóźnienia firmy graficznej w znaczny sposób mogły obniżyć jakość interfejsu graficznego modułów

- Nierzetelność ze strony zespołu programistów doprowadziła do zwiększenia budżetu

## Lekcja z przeprowadzonego projektu

W przypadku nie terminowej realizacji powierzonych zadań przez firmy zewnętrzne, kary finansowe z tego tytułu, powinny skutecznie odstraszać od nie dopełniania warunków zawartych w umowie.

## Wnioski na przyszłość

Ponieważ w projekcie nie może być sytuacji, w którym nastąpi przekroczenie terminu realizacji, przy ustalaniu budżetu oraz zasobów należy zabezpieczyć się przed ewentualnym ich zwiększeniem.

## Propozycje usprawnień

- Dokładniejsza analiza ryzyk istniejących w projekcie

- Częstsze uaktualnianie rejestru ryzyk

- Bardziej wnikliwy proces rekrutacji partnerów zewnętrznych (należy brać pod uwagę doświadczenie w danej dziedzinie, a nie sugerować się jedynie kosztem wykonania usługi)