PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	001

Nazwa:	Budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy

Sponsor:	Prezydent m.st. Warszawy

Inicjujący projekt:	Biuro prezydenta

E-Project Manager:	Dyrektor Biura-Administracyjno Gospodarczego

Kierownik Projektu:	Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Opracowali:	Robert Kunicki

Rafał Matysiak

Marcin Grzymkowski

Mirosław Krone

Data:

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	3

8	Korzyści z realizacji projektu	3

9	Identyfikacja ryzyk	3

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	7

14.1	WBS + harmonogram	7

14.2	Punkty kontrolne	7

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	7

14.4	Tolerancja	8

14.5	Zarządzanie zmianą	8

15	Plan komunikacji	8

16	Budżet i wymagania finansowe	8

# Cel dokumentu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do realizacji niniejszego projektu potrzebny będzie udział wszystkich pracowników Wydziału Informatyki Strategicznej. Konieczna będzie również współpraca pomiędzy biurem prasowym rzecznika informacji publicznej. Ze względu na ograniczenia czasowe, co do wdrożenia projektu (01.06.2005) zachodzi potrzeba skorzystania z wsparcia firmy zewnętrznej. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

# Kontekst projektu

Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na łatwy dostęp do podstawowych informacji o m.st. Warszawy, co nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Z dnia 8 października 2001r.). Aktualna sytuacja skłoniła biuro prezydenta do inicjacji projektu budowy i wdrożenia nowego publikatora.

# Cele projektu

Celem projektu jest zaspokojenie funkcjonalnych potrzeb klienta (biura prezydenta) w zakresie systemu informatycznego realizującego biuletyn informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy to urzędowy publikator teleinformatyczny. Celem jego budowy jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o m.st. Warszawie, jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje, jednostkach organizacyjnych miasta (np. o ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej itp.) oraz wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy.

# Zakres projektu

W skład projektu wchodzi wykonanie współpracujących ze sobą modułów:

•	Internetowe moduły ogólnodostępne. Moduły te są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu.

•	Intranetowe moduły wewnętrzne (dla około 20 pracowników Urzędu Miasta) umożliwiające redagowanie publikowanych materiałów.

Pod względem funkcjonalności systemu granice projektu stanowią następujące moduły

•	Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

•	Moduł oświadczeń majątkowych

•	Moduł aktów prawnych

•	Moduły administracyjne:

I.	 Zarządzania użytkownikami

II.	 Zarządzanie uprawnieniami

III.	 Zarządzania kartotekami danych

IV. Zarządzania słownikami

Moduły należy wykonać w następującym zakresie:

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

W skład projektu wchodzi też instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

# Produkty projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system informatyczny, w którym informacje zorganizowane są w postaci baz danych i udostępniane w oparciu o mechanizmy baz danych. Wynikiem pośrednim projektu jest implementacja bazy na SZBD (System Zarządzania Bazami Danych) MS SQL Server. Wynikiem końcowym jest zaspokojenie potrzeb biura zlecającego projekt oraz spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

# Ograniczenia

W skład projektu nie wchodzi przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu, zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, zakup dodatkowych licencji oprogramowania oraz uzyskanie pozwoleń biura ochrony. Projekt ogranicza do zaprojektowania systemu, implementacji poszczególnych modułów, instalacji i wdrożenia produktu, przygotowania dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

# Założenia

Projekt realizowany jest przy pomocy własnych środków, można go podzielić na następujące etapy. Pod względem funkcjonalności systemu można go podzielić na następujące moduły:

- Moduły administracyjne

  - Zarządzania użytkownikami

  - Zarządzania uprawnieniami

  - Zarządzania kartotekami danych

  - Zarządzania słownikami

- Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

- Moduł oświadczeń majątkowych

- Moduł aktów prawnych

Moduły powinny być wdrażane w kolejności podanej powyżej, ewentualnie dwa ostatnie moduły mogą być wdrożone równolegle.

# Korzyści z realizacji projektu

Główną korzyścią płynącą z realizacji niniejszego projektu jest spełnienie określonych wymagań ustawowych. Nie jest to oczywiście jedyny plus tworzonego systemu, kolejnym pozytywną cechą jest ułatwienie dostępu do informacji publicznych dla osób zainteresowanych, a także usprawnienie pracy wewnętrznej urzędu miasta.

# Identyfikacja ryzyk

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu projektu. | 2 | 2 |
| 1.20 |  | Redukcja środków pieniężnych | 1 | 3 |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  | Przekroczenie wyznaczonego terminu | 1 | 5 |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  | Utrata poparcia sponsora | 1 | 4 |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  | Rezygnacja Kierownika Projektu | 1 | 3 |
| 4.20 |  | Rezygnacja pracownika wydziału informatyki strategicznej | 2 | 2 |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  | Rezygnacja firmy zewnętrznej | 1 | 3 |

Ad 1)

Zakładamy, że budżet nie powinien zostać przekroczony o więcej niż 10% planowanej kwoty, koszty mogą zostać ograniczone poprzez realizację większości modułów w oparciu o własny zespół programistów.

Ad 2)

Ze względu na ustawowy termin powstania Biuletynu Informacji Publicznej tj. 01.06.2005, przekroczenie terminu rozpoczęcia funkcjonowania systemu nie może mieć miejsca. W przypadku zwiększania się ryzyka przekroczenia terminu, konieczne będzie podjęcia działań eliminujących wystąpienie tego zdarzenia. Np.: zwiększenie ilości osób uczestniczących w projekcie, motywacja finansowa i inne.

# Struktura Organizacyjna Projektu

Prezydent m.st. Warszawy

Dyrektor BP

Dyrektor BAG

Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej

Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej

Firma zewnętrzna

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

sa zasoby w projekcie i przypisanie odpowiedzialności personalnej.

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor Prezydent m. st. Warszawy | - Odpowiada za zasoby (sprzęt, pieniądze, ludzie) |  |
|  | Komitet sterujący (Sponsor, Dyrektor BAG, Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej) | - Odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji w projekcie w szczególności zmian w zakresie terminu, zasobów, kosztów. |  |
|  | Executive Project Manager Dyrektor BAG | - Odpowiada za politykę około projektową. |  |
|  | Project Manager (klient) Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej | - Odpowiada za rezultaty projektu zgodnie z harmonogramem, zasobami i zakresu. |  |
|  | Project Manager (Partner) | - Jeden z zespołów projektowych |  |
|  | Biuro projektu BAG | - Odpowiada za przejrzystą dokumentację, dba o kompletność dokumentacji, o to, aby były podpisane. |  |
|  | Kontrola jakości | - Kontroluje czy działa |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu (Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej) | - Odpowiadają za terminową realizację prac analitycznych oraz programistycznych | Terminowe podejmowanie kluczowych decyzji. |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu (Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej) | - Testowanie produktu, zgłaszanie propozycji, co do interfejsu użytkownika i funkcjonalności programu |  |
|  | VIP-y | - Brak |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

| Kontroler jakości Stefan Gabacki – Wydział Rzecznika Informacji Publicznej | Odpowiedzialny za: Weryfikację, czy produkty spełniają postawione im kryteria. |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów | Odpowiedzialni za: Odpowiada za jakość produktów. |
| Project Manager | Odpowiedzialny za: Odpowiada za kryteria jakości. |

# Kryteria Akceptacji

| LP. | Etap | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza funkcjonalna – Baza danych | Spójność, kompletność przechowywanych danych | Project Manager |
| 2 | Analiza funkcjonalna – Aplikacja |  |  |
| 3 | Analiza funkcjonalna – Warstwa prezentacji |  |  |
| 4 | Testowanie |  |  |
| 5 | Wdrożenie |  |  |
| 6 |  |  |  |

# Plan projektu

## Harmonogram

Wykres ganta. Każde zadanie zwymiarowane w 2 miarach. Data końcową, początkowa, pracochłonność w osobodniach.

## Punkty kontrolne

|  | Miesiąc 1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenie zakresu |  |  |  |  |  |  |
| Analiza/wymagania programowe |  |  |  |  |  |  |
| Projektowanie |  |  |  |  |  |  |
| Opracowywanie |  |  |  |  |  |  |
| Testowanie |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenie |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja |  |  |  |  |  |  |
| Pilotaż |  |  |  |  |  |  |
| Rozmieszczanie |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd po wdrożeniu |  |  |  |  |  |  |

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

Wpisujemy to co jest nam potrzebne przy danych założeniach. Nie wpiszemy to nie mamy.

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 | Programiści | 3 |
| 1.2 | Analitycy | 2 |
| 1.3 | Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej | 1 |
| 1.4 | Dyrektor BAG | 1 |
| 1.5 | Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej |  |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 | Komputer | 5 |
| 2.2 | Serwer | 2 |
| 2.3 |  |  |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 | Sala szkoleniowa | 1 |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet | 120000 |
| 4.2 |  |  |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |

## Tolerancja

Budżet – 10%

Czas – 0%

## Zarządzanie zmianą

Zgodnie z procedurą zarządzania zmianą

# Plan komunikacji

# Budżet i wymagania finansowe

Szczegółowo o budżecie. Zakup licencji oprogramowania – tyle, szkolenia – tyle, 4

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………