PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	001

Nazwa:	Budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy

Sponsor:	Prezydent m.st. Warszawy

Inicjujący projekt:	Biuro prezydenta

E-Project Manager:	Dyrektor Biura-Administracyjno Gospodarczego

Kierownik Projektu:	Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Opracowali:	Robert Kunicki

Rafał Matysiak

Marcin Grzymkowski

Mirosław Krone

Data:

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	3

8	Korzyści z realizacji projektu	3

9	Identyfikacja ryzyk	3

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	7

14.1	WBS + harmonogram	7

14.2	Punkty kontrolne	7

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	7

14.4	Tolerancja	8

14.5	Zarządzanie zmianą	8

15	Plan komunikacji	8

16	Budżet i wymagania finansowe	8

# Cel dokumentu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

zdefiniowanie warunków niezbednych do realizacji projektu

(dostepne zasoby, ramy czasowe)

# Kontekst projektu

Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na łatwy dostęp do podstawowych informacji o m.st. Warszawy, co nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Z dnia 8 października 2001r.). Aktualna sytuacja skłoniła biuro prezydenta do inicjacji projektu budowy i wdrożenia nowego publikatora.

# Cele projektu

Co chcemy osiągnąć realizując ten projekt? Wdrożenie systemu nie jest samo w sobie celem. Dobrze, żeby cele były mierzalne.

Celem projektu jest zaspokojenie funkcjonalnych potrzeb klienta (biura prezydenta) w zakresie systemu informatycznego realizującego biuletyn informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy to urzędowy publikator teleinformatyczny. Celem jego budowy jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o m.st. Warszawie, jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje, jednostkach organizacyjnych miasta (np. o ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej itp.) oraz wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy.

# Zakres projektu

W skład projektu wchodzi wykonanie współpracujących ze sobą modułów:

•	Internetowe moduły ogólnodostępne. Moduły te są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu.

•	Intranetowe moduły wewnętrzne (dla około 20 pracowników Urzędu Miasta) umożliwiające redagowanie publikowanych materiałów.

Pod względem funkcjonalności systemu granice projektu stanowią następujące moduły

•	Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

•	Moduł oświadczeń majątkowych

•	Moduł aktów prawnych

•	Moduły administracyjne:

i.	zarządzania użytkownikami

ii.	zarządzanie uprawnieniami

iii.	zarządzania kartotekami danych

iv.	zarządzania słownikami

Moduły należy wykonać w następującym zakresie:

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

W skład projektu wchodzi też instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

# Produkty projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system informatyczny, w którym informacje zorganizowane są w postaci baz danych i udostępniane w oparciu o mechanizmy baz danych. Wynikiem pośrednim projektu jest implementacja bazy na szbd MS SQL Server.

Wynikiem końcowym jest zaspokojenie potrzeb biuro zlecającego projekt oraz spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

# Ograniczenia

W skład projektu nie wchodzi przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu, zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, zakup dodatkowych licencji oprogramowania oraz uzyskanie pozwolen biuro ochrony.

# Założenia

!!!

  - Projekt realizowany jest w własnym zakresie

  - Wdrażamy etapami

    - Najpierw moduł taki potem siaki

    - Najpierw wdrażamy w centrali potem gdzieś indziej

# Korzyści z realizacji projektu

Korzyści dla sponsora. Informacje długofalowe itp. Wymierne korzyści. Np. ograniczenie liczby osób pracujących w firmie. Zwiększenie obrotów firmy o 5%. Korzyści mogą być 01, sprawozdawczość giełdowa na czas – duże kary.

# Identyfikacja ryzyk

Projekt unikalny – przedsięwzięcie wysokiego ryzyka. Plany awaryjne, co zrobić jak cos się wywali.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Waga wystąpienia ryzyka.
im większy iloczyn – ryzyko poważniejsze.

Iloczyn prawdopodobieństwa i wagi >= 20 to wymagają planów awaryjnych.

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu projektu. |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  |  |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |
| 3.20 |  |  |  |  |
| 3.20 |  |  |  |  |
| 3.20 |  |  |  |  |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |
| 4.20 |  |  |  |  |
| 4.30 |  |  |  |  |
| 4.40 |  |  |  |  |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  |
| 5.20 |  |  |  |  |

# Struktura Organizacyjna Projektu

Komitet sterujący wchodza przedstawiciele zarządu firm wchodzących w sklad projektu. Ciałem projektu jest komitet sterujący. Planuje wszystkie wazde decyzje (jednogłośnie) zwykle odbiorca ma o 1 osobe wiecej od dostawcy.

Budżet harmonogram, otwieranie, zamykanie, (2 z prostopadłościanu na wykladzie)

Kontrola jakości – wewnętrzna / zewnętrzna.

Sponsor

Komitet Sterujący

Executive Project Manager

Kierownik Projektu

Kontrola jakości

Partnerzy

Zespoły projektowe

Partnerzy.

Biuro projektu

Członkowie zespołów projektowych

Prezydent m.st. Warszawy

Dyrektor BP

Dyrektor BAG

Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej

Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej

Firma zewnętrzna

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

sa zasoby w projekcie i przypisanie odpowiedzialności personalnej.

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor Prezydent m. st. Warszawy | - Odpowiada za zasoby (kasa jest zasobem też) |  |
|  | Komitet sterujący | - Odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji w projekcie w szczególności zmian w zakresie prostopadłościanu |  |
|  | Executive Project Manager Dyrektor BAG | - Odpowiada za politykę około projektową. Załatwia sprawy trudne. |  |
|  | Project Manager (klient) Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej | - Odpowiada za rezultaty projektu zgodnie z harmonogramem, zasobami i zakresu. |  |
|  | Project Manager (Partner) | - Jeden z zespołów produktowych |  |
|  | Biuro projektu BAG | - Odpowiada za przejrzystą dokumentację, dba o kompletność dokumentacji, o to, aby były podpisane. |  |
|  | Kontrola jakości | - kontroluje czy działa |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu Wszyscy Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej | - osoby które są kluczowi odbiorcy projektu. (fin-ks – główna osoba – główny księgowy). | Terminowe podejmowanie kluczowych decyzji. |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu | - nie są w projekcie, ale też trzeba się z nimi liczyć. Nie jest wykonawcą, ale można go gdzieś włączyć do projektu. |  |
|  | VIP-y | - cicha akceptacja osób ważnych w przedsiębiorstwie. |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

Kto za co odpowiada w zakresie kontroli jakości.

| Kontroler jakości | Odpowiedzialny za: Weryfikację, czy produkty spełniają postawione im kryteria. |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów | Odpowiedzialni za: Odpowiada za jakość produktów. |
| Project Manager | Odpowiedzialny za: Odpowiada za kryteria jakości. |

# Kryteria Akceptacji

| LP. | Etap | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

# Plan projektu

## Harmonogram

Wykres ganta. Każde zadanie zwymiarowane w 2 miarach. Data końcową, początkowa, pracochłonność w osobodniach.

## Punkty kontrolne

Dla decydentów. Dzielimy projekt na etapy. To są takie kamienie milowe....

|  | Miesiąc 1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 | * |  |  |  |  |
| Faza 2 |  |  | * |  |  |
| 3 |  |  |  | * |  |
| 4 |  |  |  |  | * |
| 5 |  |  |  |  |  |

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

Wpisujemy to co jest nam potrzebne przy danych założeniach. Nie wpiszemy to nie mamy.

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 |  |  |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet |  |
| 4.2 |  |  |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |

## Tolerancja

Oznacza margines dopuszczalny wszystkiego – czasu, budżetu. Wolno przekroczyć budżet projektu o 10% (literatura tak wskazuje)

## Zarządzanie zmianą

Zgodnie z procedurą zarządzania zmianą

# Plan komunikacji

Kto? Komu? o czym? Kiedy? ma raportować w projekcie. Ścieżka informowania w projekcie

# Budżet i wymagania finansowe

Szczegółowo o budżecie. Zakup licencji oprogramowania – tyle, szkolenia – tyle, 4

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………