BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Cel Projektu	2

2.	Zakres Projektu	2

3.	Wyniki Projektu	3

4.	Oszacowanie kosztów i terminów	3

5.	Kryteria sukcesu projektu	3

6.	Strony projektu	3

7.	Hierarchia projektu	4

## Cel Projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem projektu jest zaspokojenie funkcjonalnych potrzeb klienta (biura prezydenta) w zakresie systemu informatycznego realizującego biuletyn informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy to urzędowy publikator teleinformatyczny. Celem jego budowy jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o m.st. Warszawie, jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje, jednostkach organizacyjnych miasta (np. o ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej itp.) oraz wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy.

## Zakres Projektu

W skład projektu wchodzi wykonanie współpracujących ze sobą modułów:

  - Internetowe moduły ogólnodostępne. Moduły te są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu.

  - Intranetowe moduły wewnętrzne (dla około 20 pracowników Urzędu Miasta) umożliwiające redagowanie publikowanych materiałów.

Pod względem funkcjonalności systemu granice projektu stanowią następujące moduły

  - Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

  - Moduł oświadczeń majątkowych

  - Moduł aktów prawnych

  - Moduły administracyjne:

    - zarządzania użytkownikami

    - zarządzanie uprawnieniami

    - zarządzania kartotekami danych

    - zarządzania słownikami

Moduły należy wykonać w następującym zakresie:

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

- Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

W skład projektu wchodzi też instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

W skład projektu nie wchodzi przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu, zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, zakup dodatkowych licencji oprogramowania oraz uzyskanie pozwoleń biura ochrony.

## Wyniki Projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system informatyczny, w którym informacje zorganizowane są w postaci baz danych i udostępniane w oparciu o mechanizmy baz danych. Wynikiem pośrednim projektu jest implementacja bazy na SZBD MS SQL Server. Wynikiem końcowym jest zaspokojenie potrzeb biuro zlecającego projekt oraz spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

## Oszacowanie kosztów i terminów

- Termin realizacji 01.06.2005

Prace nad projektem powinny być rozpoczęte najszybciej jak to będzie możliwe natomiast czas jego realizacji szacuje się na 4 miesiące. Przepisy prawne obligują urząd m.st. Warszawy do uruchomienia systemu przed 1 czerwca 2005.

- Szacowany koszt 70-120 tys.

Koszty projektu zleconego na zewnątrz kształtują się od 120 tys. do 250 tys. złotych. Ograniczenie kosztów możliwe będzie przez realizację w oparciu o własny zespół programistów biura - pracowników wydziału informatyki strategicznej. Koszt 4 miesięcy ich pracy szacuje się na 70 tys. Przewiduje się poniesienie dodatkowych kosztów związanych z zleceniem części modułów na zewnątrz i dodatkowych premii dla pracowników. Łączna wartość kosztów nie powinna jednak przekraczać minimalnego wariantu cenowego przy zleceniu całości projektu firmie zewnętrznej.

## Kryteria sukcesu projektu

- Koszt

Najważniejszym ograniczeniem dla zamawiającego projekt są jego koszty.

- Jakość

Chociaż zleceniodawca jest gotów minimalizować wydatki kosztem jakości i czasu realizacji, to źródeł oszczędności należy szukać przede wszystkim nie dosłownie w jakości, ale w wyeliminowaniu lub ograniczeniu niepotrzebnych działań niedodających wartości do produktu. Jakość wymagana w zakresie najważniejszych oczekiwań jego przyszłych użytkowników.

- Termin

Orientacyjny czas wykonania projektu szacuje się na 4 miesięcy. Zleceniodawcy zależy na otrzymaniu w jak najbliższym czasie pierwszej wersji aplikacji, pełna funkcjonalność może zostać osiągnięta w późniejszym terminie, lecz nie później niż 01.06.2005.

## Strony projektu

W projekcie biorą udział następujące strony:

- BP - Biuro Prezydenta m.st. Warszawy (odbiorca)

- BAG - Biuro Administracyjno-Gospodarcze m.st. Warszawy (wykonawca)

  - PM – Szef projektu

Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej (BAG)

  - Zespół projektu

Wszyscy Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej (BAG)

Jan Abacki

Jan Babacki

Jan Cabacki

Jan Dabacki

Jan Fabacki

Firma zewnętrzna

  - Management funkcjonalny

Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej(BP).

Anna Abacka

Karolina Babacka

  - Sponsor

Prezydent m. st. Warszawy, Dyrektor BAG

  - Klient

Dyrektor BP

## Hierarchia projektu

Prezydent m.st. Warszawy

Dyrektor BP

Dyrektor BAG

Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej

Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej

Firma zewnętrzna