PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	01/08

Nazwa:	WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI HOTELU

Sponsor:	brak

Inicjujący projekt:	PROWADZĄCY

E-Project Manager:	DYREKTOR FINANSOWY

Kierownik Projektu:	KAMIL WENDA

Opracowali:	KAMIL WENDA

RAFAŁ ROKSELA

KRZYSZTOF MAJEWSKI

Data:	26.10.2008

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	3

8	Korzyści z realizacji projektu	3

9	Identyfikacja ryzyk	4

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	7

14.1	WBS + harmonogram	7

14.2	Punkty kontrolne	7

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	7

14.4	Tolerancja	8

14.5	Zarządzanie zmianą	8

15	Plan komunikacji	8

16	Budżet i wymagania finansowe	8

# Cel dokumentu

- ma na celu spełnienie wszystkich potrzeb związanych z obsługą hotelu

- ma za zadanie usprawnienie procesów zachodzących w organizacji

-

# Kontekst projektu

Mała efektywność personelu wpływa negatywnie na obsługę gości, wiąże się to z małą liczbą klientów. Jakość świadczonych usług w porównaniu z konkurencyjnymi hotelami nie klasuje w czołówce. Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na sprawne zarządzanie hotelem. Aktualna sytuacja konkurencji na rynku skłoniła Dyrekcję hotelu do inicjacji wdrożenia projektu. W obecnej sytuacji, koszty działalności są za wysokie i nie przynoszą oczekiwanych zysków.

# Cele projektu

Zmniejszenie kosztów stałych i zmiennych związanych z obsługą hotelu. Zwiększona zostanie efektywność pracowników, co przełoży się na lepszą jakość usług. Zwiększona zostanie konkurencyjność.

Co ma osiągnąć projekt – chodzi o efekty nie opis projektu

# Zakres projektu

Wdrożenie informatycznego projektu do zarządzania procesami zachodzącymi w firmie. Poprawiony zostanie obecny system rezerwacji profilu gości. Planuje się zwiększenie bezpieczeństwa gromadzonych danych. Ułatwiony dostęp do generowania raportów korzystnie wpłynie na otrzymywanie aktualnych informacji o firmie.

Czego dotyczy projekt – co robimy, jaka funkcjonalność będzie realizowana

# Produkty projektu

- pomieszczenie serwerowni z wyposażeniem

- dokumentacja instalacyjna

- dokumentacja szkoleniowa

- dokumentacja użytkowa

- instalacja serwerów

- przygotowanie i parametryzacja bazy danych

- instalacja oprogramowania hotelarskiego

- modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia oprogramowania

Lista produktów, np. wdrożony system (nie ten na nośniku), dokumentacja szkoleniowa, użytkowa, techniczna, analityczna, przeszkolona kadra, struktura organizacyjna, skonfigurowany serwer,

# Ograniczenia

Wdrażane oprogramowanie nie zawiera modułu księgowego. Nie umożliwia zarządzania działem personalnym. Nie służy również do komunikacji z magazynem.

Piszemy czego nie robimy – przeciwieństwo punktu 4.

# Założenia

Zakładamy, że powstanie wersja testową, która sprawdzana będzie w codzinnym użytku przez obsługę hotelu. Po okresie testowy wprowadzone zostaną stosowne poprawki, co skutkować będzie wprowadzenie wersji finalnej

Założenia realizacyjne, oddawanie modułów do przetestowania lub po prostu oddajemy cały system

# Korzyści z realizacji projektu

Zmniejszone zostaną koszty prowadzenia hotelu z powodu:

- redukcji zatrudnienia

- zwiększenie efektywności obecnego personelu

Zwiększone zostaną przychody z działalności hotelu dzięki zwiększonej jakości obsługi rezerwacji oraz klienta. Nowy system raportowania pozwoli na dokonywanie szybszych oraz dokładniejszych decyzji w zakresie strategii hotelu.

Usprawnienie obiegu informacji (przyśpieszenie) to jest słabo mocne. Należy pisać o pieniądzach np. redukcja zatrudnienia, wzrost przychodów

# Identyfikacja ryzyk

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu | 1 | 4 |
| 1.20 |  | Zła alokacja środków pieniężnych | 2 | 3 |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  | Przekroczenie wyznaczonych terminów | 3 | 5 |
| 2.20 |  |  |  |  |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  | Zmiana Zarządu hotelu | 1 | 5 |
| 3.20 |  | Bankructwo hotelu | 1 | 5 |
| 3.20 |  |  |  |  |
| 3.20 |  |  |  |  |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  | Zmiana kierownika projektu | 3 | 5 |
| 4.20 |  | Opór wobec zmian personelu hotelu | 1 | 4 |
| 4.30 |  |  |  |  |
| 4.40 |  |  |  |  |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  | Utrata firm dostarczających oprogramowanie i sprzęt wdrożeniowy | 1 | 3 |
| 5.20 |  | Utrata kluczowych Biur Podróży | 2 | 5 |

# Struktura Organizacyjna Projektu

Komitet Sterujący

Executive Project Manager

Kierownik Projektu (

Biuro projektu

Kontrola jakości

Partnerzy

Zespoły projektowe

Członkowie zespołów projektowych

KP = przeważnie 2 osoby (klient i wykonawca)

KS = mało osób

BP = powstają dokumenty podpisanie (wszelkie notatki)

KJ = weryfikacja jakości

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor | - zapewnienie zasobów |  |
|  | Komitet sterujący |  |  |
|  | Executive Project Manager (klient) | - pomaga w zdobywaniu założeń i komunikacji |  |
|  | Project Manager (klient) |  |  |
|  | Project Manager (Partner) |  |  |
|  | Biuro projektu | - kompletność i strukturę dokumentacji projektowej |  |
|  | Kontrola jakości |  |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu | - osoby bez których nie ma szans powodzenie projektu |  |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu | - nie biorą bezpośrednio udziału w projekcie (ważne są ich opinie) |  |
|  | VIP-y | - ludzie którzy są ważni w organizacji – trzeba ich wcisnąć gdzieś do projektu |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

| Kontroler jakości | Odpowiedzialny za: |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów | Odpowiedzialni za: |
| Project Manager | Odpowiedzialny za: |

# Kryteria Akceptacji

| LP. | Produkt | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za akceptację |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

# Plan projektu

## Harmonogram

## Punkty kontrolne

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 |  |  |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet |  |
| 4.2 |  |  |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |

## Tolerancja

## Zarządzanie zmianą

# Plan komunikacji

# Budżet i wymagania finansowe

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………

# Załącznik 1 – opis produktu

| Nazwa produktu: |  |  | Oznaczenie produktu: |
| --- | --- | --- | --- |
| Product manager: |  | Autor: |  |
| Zastosowanie produktu: |  |  |  |
| Postać produktu: |  |  |  |
| Format: |  |  |  |
| Wymagania dotyczące jakości: |  |  |  |
| Sposób oceny I odbioru: |  |  |  |
| Opisu dokonał (nazwisko, data, podpis): | Zatwierdzenie przez komórkę jakości (nazwisko, data, podpis): |  |  |
| Od strony merytorycznej zatwierdził (nazwisko, data, podpis): | Zatwierdzenie przez PM: |  |  |