PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	01/08

Nazwa:	WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI HOTELU

Sponsor:	brak

Inicjujący projekt:	PROWADZĄCY

E-Project Manager:	DYREKTOR FINANSOWY

Kierownik Projektu:	KAMIL WENDA

Opracowali:	KAMIL WENDA UZN03K3

RAFAŁ ROKSELA UZN03K3

KRZYSZTOF MAJEWSKI UZN03K3

Data:	26.10.2008

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	4

8	Korzyści z realizacji projektu	4

9	Identyfikacja ryzyk	4

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	8

14.1	WBS + harmonogram	8

14.2	Punkty kontrolne	8

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	8

14.4	Tolerancja	9

14.5	Zarządzanie zmianą	9

15	Plan komunikacji	9

16	Budżet i wymagania finansowe	9

# Cel dokumentu

- ma na celu spełnienie wszystkich potrzeb związanych z obsługą hotelu

- ma za zadanie usprawnienie procesów zachodzących w organizacji

# Kontekst projektu

Mała efektywność personelu wpływa negatywnie na obsługę gości, wiąże się to z małą liczbą klientów. Jakość świadczonych usług w porównaniu z konkurencyjnymi hotelami nie klasuje w czołówce. Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na sprawne zarządzanie hotelem. Aktualna sytuacja konkurencji na rynku skłoniła Dyrekcję hotelu do inicjacji wdrożenia projektu. W obecnej sytuacji, koszty działalności są za wysokie i nie przynoszą oczekiwanych zysków.

# Cele projektu

Zmniejszenie kosztów stałych i zmiennych związanych z obsługą hotelu. Zwiększona zostanie efektywność pracowników, co przełoży się na lepszą jakość usług. Zwiększona zostanie konkurencyjność.

# Zakres projektu

Wdrożenie informatycznego projektu do zarządzania procesami zachodzącymi w firmie. Poprawiony zostanie obecny system rezerwacji profilu gości. Planuje się zwiększenie bezpieczeństwa gromadzonych danych. Ułatwiony dostęp do generowania raportów korzystnie wpłynie na otrzymywanie aktualnych informacji o firmie.

# Produkty projektu

- pomieszczenie serwerowni z wyposażeniem

- dokumentacja instalacyjna

- dokumentacja szkoleniowa

- dokumentacja użytkowa

- instalacja serwerów

- przygotowanie i parametryzacja bazy danych

- instalacja oprogramowania hotelarskiego

- modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia oprogramowania

# Ograniczenia

Wdrażane oprogramowanie nie zawiera modułu księgowego. Nie umożliwia zarządzania działem personalnym. Nie służy również do komunikacji z magazynem.

# Założenia

Zakładamy, że powstanie wersja testową, która sprawdzana będzie w codziennym użytku przez obsługę hotelu. Po okresie testowy wprowadzone zostaną stosowne poprawki, co skutkować będzie wprowadzenie wersji finalnej

# Korzyści z realizacji projektu

Zmniejszone zostaną koszty prowadzenia hotelu z powodu:

- redukcji zatrudnienia

- zwiększenie efektywności obecnego personelu

Zwiększone zostaną przychody z działalności hotelu dzięki zwiększonej jakości obsługi rezerwacji oraz klienta. Nowy system raportowania pozwoli na dokonywanie szybszych oraz dokładniejszych decyzji w zakresie strategii hotelu.

# Identyfikacja ryzyk

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu | 1 | 4 |
| 1.20 |  | Zła alokacja środków pieniężnych | 2 | 3 |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  | Przekroczenie wyznaczonych terminów | 3 | 5 |
| 2.20 |  | Nagła utrata gwiazdki jakości hotelu | 1 | 4 |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  | Zmiana Zarządu hotelu | 1 | 5 |
| 3.20 |  | Bankructwo hotelu | 1 | 5 |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  | Zmiana kierownika projektu | 3 | 5 |
| 4.20 |  | Opór wobec zmian personelu hotelu | 1 | 4 |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  | Utrata firm dostarczających oprogramowanie i sprzęt wdrożeniowy | 1 | 3 |
| 5.20 |  | Utrata kluczowych Biur Podróży | 2 | 5 |

# Struktura Organizacyjna Projektu

Komitet Sterujący

Executive Project Manager

Kierownik Projektu (

Biuro projektu

Kontrola jakości

Partnerzy

Zespoły projektowe

Członkowie zespołów projektowych

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor | - brak |  |
|  | Komitet sterujący | - Odpowiada za podejmowanie decyzji strategicznych, |  |
|  | Executive Project Manager (klient) | - Jest odpowiedzialny za cały projekt, |  |
|  | Project Manager (klient) | - Odpowiada za końcowy rezultat projektu, biorąc pod uwagę prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, |  |
|  | Project Manager (Partner) | - Realizacja projektu w ustalonym terminie i zakresie merytorycznym, | - Terminowe podejmowanie kluczowych decyzji, |
|  | Biuro projektu | - Jest odpowiedzialne za kompletność i strukturę dokumentacji projektowej. Prowadzi notatki ze spotkań. Ma na celu dopilnowanie, aby wszystkie dokumenty były podpisane przed zakończeniem uzgodnień, |  |
|  | Kontrola jakości | - Weryfikacja jakości wewnętrznej zgodnie z przyjętymi normami i procedurami. |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu | - Dokładają starań dla zapewnienia poprawności wydatkowanie środków pieniężnych - Dbają o właściwe działania aplikacji w środowisku roboczym, |  |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu | - Wyrażają bezpośrednią opinie i ewentualne propozycje zmian, - Testują wprowadzone oprogramowanie |  |
|  | VIP-y | - Popierają projekt, wspierając działania w procesie budowania marki |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

| Kontroler jakości | Odpowiedzialny za: Czy dostarczenie produktu spełnia oczekiwane wymagania hotelu oraz weryfikację polityki jakości hotelu |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów | Odpowiedzialni za: Moduły programu, które projektują poszczególne zespoły |
| Project Manager | Odpowiedzialny za: Powstanie kryteriów i weryfikację jakości, |

# Kryteria Akceptacji

| LP. | Produkt | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za akceptację |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł rezerwacji | Kryterium odbioru tego modułu jest stwierdzenie, czy program odpowiednio przetwarza aktualną dostępność pokoi | Komitet sterujący |
| 2 | Moduł konferencyjny | Stwierdzenie, czy program spełnia podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące: - harmonogramu konferencji, - rezerwacji, - rozmieszczenia, - zasobów | Komitet sterujący |
| 3 | Moduł raportowy | Stwierdzenie zgodności generowanych raportów ze stanem rzeczywistym | Komitet sterujący |
| 4 | Moduł rachunkowo - finansowy | Stwierdzenie prawidłowości rozliczeń faktur, paragonów i wyliczeń finansowych z działalności hotelu | Komitet sterujący |

# Plan projektu

## Harmonogram

- Powołanie komitetu sterującego

- Wybranie szefa projektu

- Opracowanie koncepcji zarządzania projektem

- Planowanie i określenie podstawowych założeń

- Określenie formy realizacji

- Przedstawieni planów konstruowania projektu

- Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu

- Stworzenie wersji wstępnej

- Testowanie

- Wniesienie ewentualnych poprawek

- Testowanie

- Uruchomienie programu

## Punkty kontrolne

- Weryfikacja koncepcji projektu

- Weryfikacja wersji wstępnej projektu

- Uruchomienie programu

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 | Kierownik projektu | 1 |
| 1.2 | z/s kierownika projektu | 1 |
| 1.3 | Programiści | 5 |
| 1.4 | Informatycy – sieć informatyczna | 4 |
| 1.5 | Projektanci interfacu | 2 |
| 1.6 | Konsultanci ds. przepisów prawa | 1 |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 | Serwer bazy danych | 1 |
| 2.2 | Serwer interfejsów (klucz, kart kredytowych) | 1 |
| 2.3 | Stacje robocze(recepcja) | 5 |
| 2.4 | Stacje robocze(marketing) | 2 |
| 2.5 | Stacje robocze(dyrekcja) | 3 |
| 2.6 | Stacje robocze(housekeeping) | 2 |
| 2.7 | Otoczenie sieciowe |  |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 | Serwerowania | 1 |
|  | Pokoje | 300 |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet projektu | 95 tys zł |
| 4.2 | Środki własne | 26 tys zł |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 | Biuro projektowe | 1 |
| 5.2 | Dyrektor hotelu | 1 |
| 5.3 | Główny księgowy | 1 |
| 5.4 | Kierownik recepcjonistów | 4 |
| 5.5 | Kierowniczka kadr | 1 |

## Tolerancja

We prowadzanym do hotelu wdrożeniu oprogramowania  założono opóźnienie w poszczególnych etapach realizacji projektu w granicach do 4-5 dni.

## Zarządzanie zmianą

Wszelkiego rodzaju poprawki , aktualizacje programu , zmiany terminów  oddania poszczególnych modułów oprogramowania, muszą być zatwierdzone przez szefa projektu który uprzednio skonsultuje się z komitetem sterującym.

O wszelakiego rodzaju wypadkach losowych które wydarzą się podczas realizacji projektu  musi być powiadomiony szef projektu przez poszczególnych kierowników działów.

Szef projektu ma obowiązek powiadomić komitet sterujący o zaistniałych trudnościach.

# Plan komunikacji

Szef projektu otrzymuje szczegółowe wytyczne z komitetu sterującego. Przekazuje swoje uwagi wraz z otrzymanymi wytycznymi do poszczególnych kierowników etapów projektu.

Kierownicy poszczególnych etapów przekazują polecenia i uwagi do swoich podwładnych .

Kontakt  z biurem projektowym kontrolerami jakości utrzymuje szef projektu .

W razie zaistnienia przeszkód ,które mogą opóźnić zakończenie projektu np. wypadków losowych  zwoływane jest zebranie kierowników z szefem projektu ,a jego ustalenia są przedstawiane komitetowi sterującemu.

# Budżet i wymagania finansowe

1.Inwestor rozpoczynając realizację projektu powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów planu projektu, zakupu potrzebnych materiałów do modernizacji infrastruktury lokalowej oraz informatycznej obiektu, w następującej wysokości:

- kwotę 8 tys. złotych - na pokrycie kosztów projektu planów modernizacji struktury lokalowe;

- kwotę 7 tys. złotych - na pokrycie kosztów projektu planów modernizacji struktury informatycznej

- kwotę 3 tys. złotych - na pokrycie kosztów zakupu materiałów do modernizacji infrastruktury lokalowej;

- kwotę 18 tys. złotych - na pokrycie kosztów zakupu sprzętu oraz okablowania potrzebnej do modernizacji infrastruktury informatycznej.

- Kwotę 14 tys. złotych - na pokrycie kosztów zatrudnienia osób lub firm realizujących dany projekt.

2. Inwestor powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, w następującej wysokości:

- Kwotę 60 tys. złotych albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku gdy podejmuje decyzję o  projektowaniu modernizacji;

- Kwotę 25 tys. złotych albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku gdy mając gotowy projekt wdrożenia i podejmuje decyzję o jego kontynuowaniu.

- Kwotę 10 tys. złotych albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku gdy nastąpił etap odbioru technicznego wdrożonego oprogramowania.

3. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez inwestora środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

- zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1 i 2, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku, wystawione najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem całej inwestycji;

- otwarta linia kredytowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kosztów dodatkowych projektu

4. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez inwestora środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów wdrożenia inwestycji, mogą być także:

- akcje przedsiębiorstw, obligacje państwowe ;

- dokument stwierdzający brak zadłużenia hipoteki obiektu gdzie będzie przeprowadzona modernizacja systemu.

- opinia z banku o posiadanym saldzie i obrotach na koncie

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………

# Załącznik 1 – opis produktu

| Nazwa produktu: ODOH (Oprogramowanie Do Obsługi Hotelu) |  |  | Oznaczenie produktu: ODOH/01/08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Product manager: Krzysztof Majewski |  | Autor: Rafał Roksela |  |
| Zastosowanie produktu: Efektywniejsza praca personelu i bardziej komfortowa obsługa gości |  |  |  |
| Postać produktu: Sieć Teleinformatyczna |  |  |  |
| Format: |  |  |  |
| Wymagania dotyczące jakości: Zgodny z postawionymi założeniami i obowiązującym w hotelu system jakości PN – EN ISO 9001:2001 |  |  |  |
| Sposób oceny I odbioru: Ocena – pozytywna lub negatywna – nie ma ocen pośrednich – projekt albo zostanie dobrze wprowadzony, albo w cale Odbiór – poprzez kontrolę jakości oraz komitet sterujący |  |  |  |
| Opisu dokonał (nazwisko, data, podpis): | Zatwierdzenie przez komórkę jakości (nazwisko, data, podpis): |  |  |
| Od strony merytorycznej zatwierdził (nazwisko, data, podpis): | Zatwierdzenie przez PM: |  |  |