## Slide 1: FIRMA HOSTINGOWA
Projekt przygotowali:
        Sławomir Chodkiewicz
        Marcin Górowski
        Rafał Roksela

## Slide 2: Cel projektu
Celem projektu jest założenie własnej firmy hostingowej zajmującej się:
rejestrowaniem domen,
tworzeniem stron www,
usługami pocztowo-bazodanowymi
dzierżawieniem przestrzeni serwerowej.

## Slide 3: Zakres projektu
zgłoszenie się do programu Inkubator Przedsiębiorczości w WIT,
  założenie działalności gospodarczej,
  outsourcing księgowości
zdobycie kapitału,
zakup domeny i stworzenie własnej strony firmowej,
najem lokalu spełniającego wymogi techniczno-lokalizacyjne,
zakup serwerów,
zatrudnienie pracowników,
kampania reklamowa.

## Slide 4: Wyniki
Wynikiem (sukcesem) projektu będzie stworzenie prężnie rozwijającej się firmy informatycznej, sprzedającej wysokiej klasy usługi informatyczne.
Firma będzie gotowa na obsługę klientów z racji stworzonych aplikacji bazodanowych i zaplecza serwerowego.

## Slide 5: Oszacowanie kosztu i terminu
Czas realizacji projektu został oszacowany na
6 miesięcy.
KATEGORIA KOSZTÓW | KOSZT
Wycena inwestycji: | 57000
Koszty najmu ( 6 miesiące) | 12000
Koszta miesięczne (umowy serwisowe, pensje) | 10000
Sprzęt komputerowy, licencje | 35000
Kampania reklamowa | 10000
SUMA | 67000

## Slide 6: Kryteria sukcesu projektu
Budżet i czas projektu nie zostanie przekroczony;
Co najmniej po 4 miesiącach działania firma zacznie przynosić zyski.

## Slide 7: Strony projektu
Sponsor (3 osoby), - późniejszy zarząd
Kierownik projektu (1 z udziałowców, osoba która miała większość) – późniejszy prezes zarządu
Pracownik 1 – odpowiedzialny za sprzęt i wykonanie serwerowni,
Pracownik 2 – odpowiedzialny na stworzenie serwisu webowego
Pozostali pracownicy i podwykonawcy

## Slide 8: Hierarchia projektu
SPONSOR
LEADER 1
KIEROWNIK PROJEKTU
LEADER 2
WYKONANIE SERWEROWNI
STRONA FIRMOWA + APLIKACJE BAZODANOWE
POZOSTALI PRACOWNICY I PODWYKONAWCY

## Slide 9: Fazy w projekcie
Zdobycie
kapitału
Kapitał własny
Uzyskanie korzystnej
pożyczki bankowej
Dofinansowanie z UE

## Slide 10: Fazy w projekcie
Zgłoszenie się do programu
Inkubator Przedsiębiorczości
Wypełnienie formularza
rejestracyjnego
Spotkanie z Dyrektorem Inkubatora
Decyzja Dyrektora
Uiszczenie jednorazowej
opłaty członkowskiej
Uiszczenie opłaty za usługi księgowe
Podpisanie umowy

## Slide 11: Fazy w projekcie
Zakup domeny
Poszukiwanie
najlepszej oferty
Wypełnienie formularza
rejestracyjnego
Uiszczenie opłaty

## Slide 12: Fazy w projekcie
Zakup serwerów
Wykonanie symulacji
określającej zapotrzebowanie
Wysalanie zapytania
ofertowego do producentów
Wybór najkorzystniejszej oferty
Podpisanie umowy zakupu

## Slide 13: Fazy w projekcie
Najem lokalu
Kontakt z agencjami
nieruchomości
Przejrzenie
aktualnych ofert
Podpisanie umowy
najmu
Remont części
biurowo-administracyjnej
Budowa serwerowni
Odbiór PPOŻ
I BHP lokalu

## Slide 14: Fazy w projekcie
Remont części biurowo-administracyjnej
Postawienie ścianek działowych
Malowanie
Zakup mebli
Zakup sprzętu komputerowego
Przygotowanie okablowania
Instalacja sprzętu komputerowego i mebli

## Slide 15: Fazy w projekcie
Budowa serwerowni
Instalacja systemu chłodzącego
Instalacja systemu gaśniczego
Instalacja systemu zasilania awaryjnego
Instalacja okablowania strukturalnego
na potrzeby serwerowni
Instalacja szaf rackowych na serwery

## Slide 16: Fazy w projekcie
Zatrudnienie
pracowników
Nadanie ogłoszenia
w serwisach internetowych
Nadanie ogłoszenia dla
Studentów ostatnich lat studiów
Przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych
Podpisanie umów o pracę
Instalacja systemu
operacyjnego
Montaż serwerów w rackach

## Slide 17: Fazy w projekcie
Kampania reklamowa
Stworzenie własnej strony internetowej
Stworzenie loga
Plakaty reklamowe
Ulotki na uczelniach technicznych
Kontrakt reklamowy z Doda i Pudzianowskim
Reklama w telewizji

## Slide 18: Podsumowanie
„Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
co w życiu ciebie czeka.
I ty możesz wyrosnąć
na wielkiego Człowieka…”
Ewa Szelburg