Procesowe- scisle opisane, charakteryzuje powtarzalność czynności,

Zarządź projektowe – zbiór czynności niepowtarzalnych, które w określonym czasie mają doprowadzić do osiągnięcia określonego celu.

Wdrażanie projektów informatycznych 80% nie konczy się sukcesem– Wazne SA metody postepowania, które zmniejszyloby ryzyko niepowodzenia np. Prince2. Trzy wymiary, które w sposób ścisły od siebie zaleza: czas, zasoby, zakres.

Przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych:

- brak odpowiedniej koordynacji zasobów i działań

- brak właściwej komunikacji pomiędzy stronami, co skutkuje dostarczeniem klientowi nie tego, czego oczekiwał

- złe oszacowanie czasu trwania i kosztów projektu

- stosowanie nieodpowiednich kryteriów ocen

- niewłaściwe zaplanowanie zasobów, czynności, harmonogramów

- brak właściwej kontroli postepów prac, w rezultacie czego ich prawdziwy stan jest -identyfikowany za późno, by uruchomić działania naprawcze

- brak odpowiedniej kontroli jakości, przez co dostarczone produkty są nieakceptowane lub nieużyteczne

Metodyki zarządzania projektami

- uniwersalne – PMI, PRINCE

- dedykowane – służą do wdrożenia produktów konkretnych firm ( dedykowane pod konkretny produkt)

PMI – metodyka amerykańska, PRINCE (Projects In Controlled Environment)

Opracowana w Wielkiej Brytani, do zarządzania projektami na szczeblu administracji rządowej. Nadaje się do prowadzenia projektów informatycznych

PRINCE2 – cechy charakterystyczne:

- wyróżnia produkty końcowe projektu oraz produkty w zakresie zarządzania jakością

- skupia uwagę na jakości produktów

- oddziela aspekty zarządcze od technicznych (merytorycznych) w zakresie organizacji, planowania i sterowania

- umożliwia sterowanie na wszystkich poziomach

- umożliwia precyzyjne obserwowanie postępów projektu na wszystkich jego etapach

- stanowi narzędzie komunikacji dla wszystkich pracownikow zaangażowanych w projekcie

- zapewnia przebieg pracy w okreslonej kolejności (wada i zaleta)

- zapewnia zaangażowanie w projekcie ze strony strategicznego kierownictwa we właściwych momentach i we właściwych sytuacjach

- umożliwia zatrzymanie i wznowienie projektu w sposób calkowicie kontrolowany

w dowolnym momencie projektu

- metodyka okresla kiedy projekt traci sens biznesowy

- zakłada obecność określonej grupy użytkowników produktu w projekcie

Działania projektowe

– konieczność podejmownia decyzji nieodwracalnych ze względu na sytuacje typu „one shot”

- jakościowa i ilościowa swoboda ruchu

- większy wpływ zmiennych czynników zewn niż wewnętrznych

- znaczna wielkość zmian,

- zespoły projektowe powoływane dla potrzeb projektu lub jego poszcz faz

- świeża i twórcza atmosfera projektu

- wysoka częstotliwość niespójności pomiędzy celami a środkami (zasobami)

- cele projektu mają charakter hipotetyczny

Zarządzanie projektami

- Zarzadzanie zakresem projektu –rozpoczecie, planowanie, definiowanie, weryfikacja i kontrola zakresu

- Zarzadzanie czasem – def działań, określenie następstwa, szacowanie czasu trwania, tworzenie terminarza, kontrola terminów

- zarzadzanie kosztami – planowanie zasobów, szacow kosztów

- Zarzadzanie jakościa

- Zarz ryzykiem identyfikacja i obliczanie ryzyka

- Zarz zasobami ludzkimi – planowanie organizacji, nabór personelu, rozwój zespołów

- zarz komunikacja – planowanie komunikacji, dystrybucja informacji, sprawozdania, administracja

- zarz zleceniami – planowanie zleceń i ofertowania, ofertowanie, selekcja źródeł, administracja i zamknięcie kontraktu

- Zarządź integracja projektu – rozwój planu, wykonanie planu, nadzór ogólny

Metodyka PRINCE2

Proces nadrzedny: PZP – Przygotowanie założeń projektu: podprocesy

PZP1 – Powołanie komitetu sterującego i jego przewodniczącego, szefa projektu

PZP2 – Opracowanie koncepcji i zarządzanie projektem

PZP3 – Powołanie zespołu zarządzania projektem

PZP4 – Okreslenie podstawowych założeń

PZP5 – Okeslenie formuly realizacyjnej

PZP6 – Przedstawienie planu konstrukcji projektu

KP – Konstruowanie projektu – plany całego proj, dzialania, zasoby, jakość, ustalenie uzasadnienia biznesowego i zagrożeń

KP1 – Opracowanie planu zarządzania jakością

KP2 – Organizowanie projektu

KP3 – Dopracowanie uzasadnienia biznesowego i ocena ryzyka

KP4 – Opracowanie systemu sterowania projektem

KP5 – Opracowanie systemu dokumentacji

KP6 – Przygotowanie studium konstrukcji projektu

SDP – Strategiczne konstrukcje projektu – zatwierdzenie dalszego prowadzenia prac oraz przyznania zasobów. Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu i o zamknięciu projektu. Najwyższe zwierzchnictwo projektu jest odpowiedzialne za jego powodzenie.

SDP1 – decyzja o rozpoczęciu konstrułowania projektu

SDP2 – decyzja o realizacji założeń projektu

SDP3 – decyzja o wprowadzenie w życie planu etapu lub planu awaryjnego SDP4 – doraźne podejmowane decyzje strategii, SDP5 – zatwierdzenie zamknięcia projektu

SE – sterowanie etapem – zbieranie danych o realizacji i ocenianie postepu i skladanie sprawozdan strategicznemu kierownikowi projektu

SE1 – zatwierdzenie grupy zadań

SE2 – ocena stanu zaawansowania prac – jaki postep w stosunku do harmonogramu

SE3 – realizacja kluczowych problemow Real

SE4 – analiza kluczowych problemów realizacyjnych

SE5 – ocean stanu zaawansowania etapu i SE6 –projektu

SE7 – podjęcie działań korygujących

SE8 – rozwiązywanie problemów przez przesunięcie na szczebel wyzszy

SE9 – odbiór wykonanej grupy zadan

ZWP Zarządzanie wytworz produktu –wlascicielem kierownik zespołu projektowego, -tworzenie prod projektu, składanie sprawozdań ze stanu zaawansowania szefowi projektu

3 podprocesy: przyjęcie, wykonanie i przekazanie grupy zadań

ZZE – Zarz zakresem etapu – kierownik projektu

ZZE1- przygotowanie planu etapu, 2weryfikacja planu projektu 3weryfikacja uzasadnienia biznesowego 4aktualizacja rejestru ryzyka 5skladanie sprawozdań z zakończenia etapów 6przygotowanie planu awaryjnego

PL planowanie – opracowywanie planów – stosowanych na wszystkich procesach

1Opracowanie planu realizacji planu 2Identyfikacja, określenie i analiza produktów 3Identyfikacja działań założeń między nimi 4szacowanie środków na realizację projektu 6analiza ryzyka, 7przyjecie otatecznej wersji planu

ZP zamykanie projektu – przygotowanie do zamknięcia projektu,przygotowanie oceny ewaluacyjnej i działań następczych, planow przeglądu powdrożeniowego

Techniki

Planowanie – struktura produktu, opis prod, diagram przepływu prod, oceny jakości – przygotowanie, ocena *sterowanie zmianami – identyfikacja, rejestracja, ocena, decyzje, dokumentacja projektu, istniejąca organizacja

Elementy metodyki PRINCE2: struktura organizacyjna, planowanie, sterowanie, zarz ryzykiem, jakość w projekcie, zarz konfiguracją, zarz zmianami