Techniki oceny ryzyka:

Oparta na zdarzeniach: Rozpatrujemy różne typy ryzyka taki jak: ryzyko handlowe, techniczne czy dotyczące zadarzenia. Następnie tworzy się listy wszystkich rzeczy, które mogą się nie udać.

Ocena punktowa: Oparta jest na kwestionariuszu,  w którym pytamy czy dany czynnik jest istotny dla projektu i oceniamy związane z nim ryzyko w umownych punktach. Suma punktów daje ocene ryzyka zwiazana z projektem.

Ocena wyliczeniowa: w tej metodzie probujemy ocenic prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka na projekt.

Analiza ryzyka

Terminowość: Ocena ryzyka musi nastąpić w terminie, kiedy jest jeszcze czas zaradzic zjawiskom wynikającym z danego ryzyka.

Priorytety: Zazwyczaj brak czasu żeby zajmowac się wszystkimi szczegółami. Wazne jest ustalenie hierarchii ważności dla roznych zagrożeń.

Agregacja: W skali całego projektu zachodzi potrzeba zrozumienia globalnych zagrożeń, jakie niosa ze soba kluczowe dla projektu decyzje. Stąd potrzeba syntezy wielu zagrożeń szczegółowych i stworzenie ogolnego obrazu sytuacji.