ZPI – wykład 1

Projekt – niepowtarzalny zestaw działań, którego celem jest wytworzenie unikalnego produktu.

Wymiary Projektu:

-czas(zdefiniowany początek koniec)

-zakres(co w ramach projektu ma być wykonane)

-zasoby(środki finansowe, zasoby ludzki, sprzęt, pomieszczenia)

Nieudane projekty są bardzo powszechne, około 80% nie kończy się sukcesem.

Przyczyny porażki projektów :

1)brak odpowiedniej koordynacji działań i zasobów

2)brak właściwej komunikacji pomiędzy stronami, co skutkuje dostarczeniem klientowi nie tego co oczekiwał

3)złe oszacowanie czasu trwania i kosztów projektu co powoduje, że kosztuje on więcej trwa dłużej niż oczekiwano

4)stosowanie nieodpowiednich kryteriów ocen

5)niewłaściwe zaplanowanie zasobów, czynności i harmonogramów

6)brak właściwej kontroli postępów prac w rezultacie, czego ich prawdziwy stan jest identyfikowany za późno by uruchomić działania naprawcze

7)brak odpowiedniej kontroli jakości, przez co dostarczane produkty są nieakceptowane bądź bezużyteczne

| DZIAŁANIA PROJEKTOWE | DZIAŁANIA PROCESOWE |
| --- | --- |
| -konieczność podejmowania decyzji nieodwracalnych ze względu na sytuacje typu „one shot” | -podejmowanie decyzji o nieznacznym ryzyku |
| -jakościowa i ilościowa swoboda ruchów | -niewielka swoboda ruchu |
| -większy wpływ zmiennych czynników zewnętrznych niż wewnętrznych | -większy wpływ zmiennych czynników wewnętrznych niż zewnętrznych |
| -znaczna wielkość zmian | -nieznaczna wielkość zmian |
| -zespoły powoływane dla potrzeb projektu lub jego poszczególnych faz | -stałe zespoły wykonawców pracujące w sposób ciągły |
| -świeża i twórcza atmosfera projektu | -kultura statyczna i zrytualizowana |
| -wysokie częstotliwości niespójności pomiędzy celami częstotliwość zasobami | -niska częstotliwość niespójności pomiędzy celami częstotliwość zasobami |
| -cele projektu mają często charakter hipotetyczny | -cele i dążenia są skonkretyzowane i wyraźnie uświadomione |

PROJEKT IN CONTROL ENVIORMENT (PRINCE)

CHARAKTERYSTYKA METODY PRINCE2 :

-wyróżnia produkty końcowe projektu oraz produkty w zakresie zarządzania jakością

-skupia uwagę na jakość produktów

-oddzielne aspekty zarządcze od technicznych zakresie organizacji, planowania i sterowania

-umożliwia sterowanie na wszystkich poziomach

-umożliwia precyzyjne obserwowanie postępów projektu na wszystkich jego etapach

-stanowi narzędzie komunikacji dla wszystkich pracowników zaangażowanych projekcie

-zapewnia przebieg pracy we właściwej kolejności

-zapewnia zaangażowanie w projekt ze strony strategicznego kierownictwa we właściwych momentach i we właściwych sytuacjach

-umożliwia zatrzymanie i wznowienie w sposób całkowicie kontrolowany w dowolnym momencie projektu

-zakłada obecność określonej grupy użytkowników użytkowników projekcie

WYMAGANIA METODYKI PRINCE2

Każdy projekt prowadzony zgodnie z metodyką PSINCE2 musi:

-zajmować się wszystkimi procesami pozwalającymi na efektywne zarządzanie projektem

-posiadać jasno wyrażone uzasadnienie biznesowe z poprawną identyfikacją korzyści i ryzyka przedsiębiorstwa

-posiadać właściwie zdefiniowany zestaw produktów końcowych

-posiadać związany z nim zestaw działań zmierzających do skonstruowania tych produktów

-dysponować zasobami odpowiednimi do podjęcia tych działań

-zawierać się w zdefiniowanym przedziale czasowym

-posiadać strukturę organizacyjną o zdefiniowanych zakresach odpowiedzialności

-posiadać zestaw procesów związanych z nimi technik projektowych, które pomagają w planowaniu, sterowaniu i dopracowaniu projektu do pomyślnego końca

PROCESY RPINCE2

1)przygotowanie założeń projektu

2)konstruowanie projektu

3)strategiczne decyzje projektu

4)sterowanie etapem

5)zarządzanie wytworzeniem produktów

6)zarządzanie zakresem etapu

7)zamykanie projektu

8)planowanie